**Nome do projeto:**

*Intitule o seu projeto. Descreva-o da melhor maneira que puder para que a maioria das pessoas entenda no que se está trabalhando.*

***R****: CheckInClientSoft, o programa tem a finalidade de realizar o cadastramento e manter o controle do check in dos clientes utilizando uma interface simples e funcional.*

**Gestor de projetos:**

*Quem é a pessoa de contato para este projeto?*

***R:*** *Rodrigo Cinelli.*

**Data da última revisão:**

*O termo de abertura de um projeto é um documento dinâmico. Incluir a data da última revisão pode ser útil para os membros da equipe que o consultam com frequência.*

***R:*** *A data da última revisão foi no dia 18 de abril de 2023, buscamos sempre manter o programa atualizado e funcional, livre de qualquer erro possível e com toda capacidade para realizar um bom serviço*

**Finalidade do projeto:**

*Por que desenvolver este projeto?*

***R:*** *Desenvolver um software que facilite o cadastramento de clientes e o processo de check-in exclusivamente para a rede de hotéis "Hotel Soft Life", proporcionando uma experiência mais eficiente e agradável para os clientes e para a gestão dos hotéis.*

**Objetivos do projeto:**

*Quais ativos e resultados se pretende obter ao final do projeto?*

***R:*** *1 - Criar uma interface amigável e intuitiva para o cadastramento de clientes e realização do check-in, personalizada para a rede "Hotel Soft Life".*

*2- Desenvolver um sistema de armazenamento seguro para os dados dos clientes dos hotéis da rede.*

*3- Integrar o software com sistemas de pagamento e reservas específicos da "Hotel Soft Life".*

*4- Implementar recursos de busca e filtragem para facilitar o gerenciamento dos cadastros pelos hotéis da rede.*

*5- Adaptar o software às necessidades específicas e identidade visual da rede "Hotel Soft Life".*

**Escopo do projeto:**

*Quais são os entregáveis do projeto?*

***R:****1- Pesquisa e análise das necessidades específicas dos hotéis da rede "Hotel Soft Life".*

*2- Definição das funcionalidades e requisitos do software, focados na rede de hotéis.*

*3- Desenvolvimento da arquitetura e design do software, considerando a identidade visual da "Hotel Soft Life".*

*4- Implementação das funcionalidades e integrações necessárias, de acordo com as especificidades da rede.*

*5- Testes e validação do software com a participação dos hotéis da rede "Hotel Soft Life".*

*6- Implementação do software nos hotéis da rede e suporte contínuo para atualizações e melhorias.*

**Equipe e recursos:**

*Quem está participando do projeto? Quais recursos (por exemplo, pessoas, ferramentas e orçamento) estão disponíveis para este trabalho?*

***R:*** *1- Gestor de projetos: responsável pela coordenação geral do projeto, gerenciamento de recursos e comunicação com os stakeholders.*

*2- Desenvolvedores de software: responsáveis pela implementação das funcionalidades e integrações do software.*

*3- Designers UX/UI: responsáveis pelo design da interface e experiência do usuário, considerando a identidade visual da "Hotel Soft Life".*

*4- Testadores de qualidade: responsáveis pelos testes e validação do software.*

*5- Analistas de negócios: responsáveis pela pesquisa e análise das necessidades dos hotéis da rede "Hotel Soft Life".*

**Aprovadores:**

*Quem deve aprovar o Termo ou os entregáveis do projeto?*

***R:*** *Diretor de Desenvolvimento do Software – Rodrigo Cinelli*

*Gerente de Operações e Estruturação - ...*